Załącznik  do SIWZ  Wzór umowy

UMOWA Nr ...................................

zawarta w dniu ................. 2013r.

pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej w Gościeradowie  - Powiatem Kraśnickim z siedzibą 
w Gościeradowie; ul. Folwark 20 ; 23-275 - Gościeradów, posiadającym 
NIP - 715-15-87-923 oraz REGON - 431172813,

reprezentowanym przez Pana Tadeusza Sikorę – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,

działającego z upoważnienia Powiatu Kraśnickiego z  dnia 11 listopada 2012r.

zwanym dalej , „Zamawiającym”

a

firmą:

......................................................................

......................................................................

z siedzibą ......................................................

NIP: ........................

REGON: ....................

zwanym dalej "Generalnym Wykonawcą”,

zwani dalej Stronami.

§ 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Generalny Wykonawca zobowiązuje się zrealizować prace inwestycyjne zawarte w komponencie I projektu „Modernizacja infrastruktury 
i podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” 
w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - w DPS W Gościeradowie”.

- Zakres prac inwestycyjnych, określonych w ust. 1 obejmuje:

- Zadanie 1: remont elewacji budynku Pałacu,

- Zadanie 2: wymianę pokrycia dachowego budynku Spichlerza,

- Zadanie 3: zagospodarowanie terenów zielonych- „Ogród”,

- Zadanie 4: zakup i montaż kolektorów słonecznych

- Wszelkie prace inwestycyjne będą wykonywane w siedzibie  Zamawiającego pod adresem: ul. Folwark 20, 23-275 Gościeradów.

- Szczegółowy zakres robót oraz sposób wykonania i odbioru prac określa niniejsza Umowa oraz dokumentacja projektowa zwana dalej "Dokumentacją projektową”, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- W przypadku zlecenia części robót podwykonawcom oraz w przypadku zgłoszenia podwykonawców na etapie realizacji umowy, do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej,

§ 2 Terminy

- Termin wykonania umowy ustala się następująco:

- Rozpoczęcie: 7 dni po podpisaniu umowy

Zakończenie: do 30.09.2014r. z tym, że:

  - zadanie 1,2 i 4 – do 15.12.2013r.

  - zadanie 3 – do 30.09.2014r.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, według harmonogramu rzeczowego stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ, 
z zastrzeżeniem ust. 7.

- Przez wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1 i 2, Strony rozumieją należyte wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w załączniku nr 1 do umowy, zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru, przeprowadzenie przez Zamawiającego procedury odbioru określonej w § 6, usunięcie ewentualnych zastrzeżeń  i odebranie robot budowlanych przez Zamawiającego „Protokołem odbioru końcowego”.

- Po upływie terminu określonego w ust. 1, Zamawiający rozpocznie naliczanie kar umownych, o których mowa w § 8.

- Roboty budowlane będą prowadzone w dni robocze  oraz w dni wolne od pracy w godz. najwcześniej od 7.00 do 20.00.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania pracy Wykonawcy ze względu na hałas o znacznym natężeniu.

- Wstrzymanie robót, o którym mowa w ust. 6, wydłuży termin, o którym mowa w ust. 1, o czas wstrzymania prac Wykonawcy.

- Protokolarne przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Uznaje się za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, opóźnienia spowodowanego wystąpieniem siły wyższej, przez którą Strony rozumieją wystąpienie długotrwałych opadów atmosferycznych i/lub niskich temperatur uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z przyjętą w projekcie techno1ogią, potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisaną w dzienniku budowy lub 
w dzienniku przerw.

§ 3. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego na1eży:

- bezpłatne udostępnienie Wykonawcy dostępu do wody i energii elektrycznej,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- udostępnienie informacji o zasadach BHP na terenie DPS dla pracowników innego pracodawcy wykonującego prace na terenie DPS oraz Informacji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku DPS, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy,

- dokonanie odbioru wykonanych prac zgodnie z § 6 niniejszej umowy.

- zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania,

- współdziałanie z Generalnym Wykonawcą przy opracowywaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, zgodnego z harmonogramem rzeczowym stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ oraz  podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących realizacji zadania,

- udział w komisjach w sprawie stanu zaawansowania w wypadku odstąpienia od umowy,

- współdziałanie z Generalnym Wykonawcą w kontaktach z projektantem.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

1.Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa
 w § 1, a w szczególności:

- zapewnienie pracowników o właściwych kwalifikacjach do wykonania przedmiotu umowy w tym Kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania prac na obiektach zabytkowych i wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
 w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane- zał. Nr 2 do umowy. Zamawiający zastrzega, że zmiana osób wskazanych w załączniku Nr 2 nie stanowi zmiany Umowy ,

- dostarczenie i prowadzenie dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu robot,

- sporządzenie, przy współudziale Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnego z harmonogramem rzeczowym stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego określa zał. Nr 3 do Umowy

- wykonanie prac przygotowawczych zabezpieczających ciągi komunikacyjne,

- wykonanie zabezpieczenia terenu robot,

- zabezpieczenie lub zdemontowanie i zabezpieczenie instalacji elektrycznych 
i sanitarnych kolidujących z wykonywanym zakresem robot oraz ich ponowne zamontowanie po ich zakończeniu,

- współpraca z Zamawiającym i bieżące informowanie Zamawiającego o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy i o każdorazowej ich zmianie,

- realizacja przedmiotu umowy w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego,

- zobowiązanie osób, uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy, do zapoznania się z „Informacją o zasadach BHP na terenie DPS dla pracowników innego pracodawcy wykonujących prace na terenie DPS” i "Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla budynku DPS w Gościeradowie” opracowanymi przez służby BHP i PPOŻ DPS i złożenie na tę oko1iczność pisemnych oświadczeń,

- przestrzeganie przepisów BHP z uwzględnieniem prac na wysokości oraz pożarowo niebezpiecznych,

- wskazanie w dniu protokolarnego przekazania terenu robót osoby koordynującej i sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, z podaniem numeru telefonu kontaktowego,

- przestrzeganie obowiązujących na terenie DPS zasad ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego z uwzględnieniem aktualnych ograniczeń,

- sukcesywne zgłaszanie do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu;

- pisemne zgłoszenie prac do odbioru i udział w czynnościach odbioru,

- zabezpieczenie kontenera na odpady demontażowe i gruz, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz wywóz materiałów, ziemi i innych odpadów w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego

- zorganizowanie dla swoich potrzeb własnego zaplecza biurowego, socjalnego i magazynowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Pracy i Inspektoratu Sanitarno - Epidemiologicznego.

- uporządkowanie i posprzątanie terenu budowy wraz z myciem okien po robotach

- bieżące usuwanie zabrudzeń spowodowanych wykonywaniem robót z ciągów  komunikacyjnych i pomieszczeń

- dostarczenie przed wbudowaniem materiałów świadectw jakości dopuszczających je do stosowania  w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881, z późn. zm.),

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić, w co najmniej dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w programie czytanym przez program PDF (rysunki) oraz pozostałe dokumenty w aplikacji umożliwiającej otwarcie dokumentów w programie MS Word oraz Adobe Reader; dokumentacja powykonawcza będzie stanowiła integralny załącznik do Protokołu odbioru zadania.

2.  Jakakolwiek niezgodność Dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem zawierającym roboty podstawowe ze stanem rzeczywistym, nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 5. Ubezpieczenia

1.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  na minimum 500 tyś. zł.

2.Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej uwierzytelnionej przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy: 7 dni  po podpisaniu umowy, w okresie obowiązywania  gwarancji.

§ 6 Odbiory

1.  Każde zadanie określone w § 1 ust. 2 stanowić będzie przedmiot odrębnego odbioru, na podstawie „Protokołu odbioru zadania”, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy,  zgodnie z procedurą określoną w ust. 3-11.

2 . Podpisanie bez zastrzeżeń  „ Protokołów odbioru zadania” obejmujących odpowiednio zadania 1-4, określone w § 1 ust. 2 stanowić będzie podstawę do podpisania przez 
Strony „Protokołu Odbioru Końcowego”, którego wzór stanowi załącznik Nr 6.

3. Strony ustalają, że przedmiotami   odbioru  będą roboty  budowlane   wykonane bezusterkowo zgodnie ze Specyfikacją oraz Dokumentacją projektową wraz 
z dostarczoną dokumentacją powykonawczą,

4.  Zamawiający dokona odbioru każdego zadania określonego w § 1 ust. 2 w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych do odbioru.   Zgłoszenie musi zostać dostarczone przez Wykonawcę do sekretariatu Biura DPS i wskazywać osoby uprawnione ze strony Wykonawcy do dokonania czynności odbioru.

5. Ze strony Zamawiającego w czynnościach odbioru uczestniczyć będą:

-  ......................

-  ………………

W przypadku nieobecności  wymienionych osób czynności odbioru dokonają osoby wskazane przez Dyrektora DPS.

6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, a w przypadku braku zaleceń będzie potwierdzał wykonanie robót i ich odbiór bez zastrzeżeń, jako "Protokół odbioru zadania". W razie stwierdzenia w toku odbioru przez Zamawiającego jakichkolwiek wad i usterek skutkujących wydaniem zaleceń ujętych w Protokole odbioru zadania, Zamawiający nie dokona odbioru a Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia i ponownego zgłoszenia zadania do procedury odbioru, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1i 2.

7. Jeże1i w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy a zgłoszenie do odbioru przez Wykonawcę będzie uznawane za bezskuteczne.

8. Jeżeli odbiór, nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie będzie pozostawał w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

9.Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to:

- Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w "Protokole odbioru zadania".  Po usunięciu wad zostanie przeprowadzony ponowny odbiór robót z zachowaniem procedury odbioru opisanej w ust. 2-6,

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może dokonać odbioru końcowego z zastrzeżeniami w "Protokole odbioru zadania” i z pomniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartość nieodebranej części przedmiotu umowy.

- zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań,

- nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umoż1iwiają użytkowanie przedmiotu umowy, odebrane „Protokołem odbioru zadania” z zastrzeżeniami, Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań,

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

10. Termin odbioru zawiera się w terminie realizacji przedmiotu umowy.

11. Jeże1i w trakcie realizacji robót Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i u1egających zakryciu lub, gdy zastosowane materiały będą budziły wątpliwości, co do spełnienia wymogów określonych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający ma prawo żądania wykonania odkrywek lub dodatkowych badań. Koszt badania robót, które uległy zakryciu, a które nie zostały zgłoszone do odbioru obciążają Wykonawcę.

§ 7.Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Generalny Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie całkowite w kwocie ……….zł brutto (słownie:...................), w tym:

1.1. wynagrodzenie łączne z tytułu realizacji przedmiotu Umowy w ramach zadania 1 określonego w § 1 ust. 2 w wysokości: ……

1.2. wynagrodzenie łączne z tytułu realizacji przedmiotu Umowy w ramach zadania 2 określonego w § 1 ust. 2 w wysokości: ……

1.3. wynagrodzenie łączne z tytułu realizacji przedmiotu Umowy w ramach zadania 3 określonego w § 1 ust. 2 w wysokości: ……

1.4. wynagrodzenie łączne z tytułu realizacji przedmiotu Umowy w ramach zadania 4 określonego w § 1 ust. 2 w wysokości: ……

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz wszystkie koszty i inne obciążenia Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji każdego z zadań określonych w § 1 ust. 2  nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz podpisanego „Protokołu odbioru zadania” odpowiednio  1, 2, 3, 4, oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 oraz tabeli elementów scalonych zadania z określonym wartościowym i procentowym zaawansowaniem w poszczególnych elementach scalonych kosztorysu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Dniem zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń "Protokół odbioru zadania " odpowiednio 1, 2, 3, 4.

6. W przypadku współpracy Wykonawcy z podwykonawcami, Wykonawca w umowie z podwykonawcą zobowiązany jest do udzielenia gwarancji zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawcę.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez podwykonawcę.

7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu z fakturą VAT oświadczeń podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty za wszelkie prace wykonane przez podwykonawcę w ramach niniejszej umowy na dzień wystawienia faktury dla Zamawiającego lub oświadczenia o braku podwykonawców.  Wzór oświadczenia dla podwykonawcy stanowi załącznik nr 5 do umowy.  Oświadczenie nie może być złożone z datą wcześniejszą, niż data podpisania „Protokołu odbioru zadania”.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 9 oraz pomniejszone o naliczone kary umowne.

§ 8 Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust 1 i 2, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 3,

2.  Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

4. Zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

5. W przypadku pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu z wykonaniem przedmiotu umowy trwającym dłużej niż 10 dni, Zamawiający może, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do na1eżytego wykonania umowy, według swego wyboru:

- naliczyć kary umowne od pierwszego dnia opóźnienia, nie więcej jednak niż 21 dni, a następnie odstąpi od umowy ze skutkiem natychmiastowym i obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami wykonania przedmiotu umowy przez osoby trzecie,

albo,

- odstąpi od umowy ze skutkiem natychmiastowym i powierzy jej wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko dotychczasowego Wykonawcy.

6. Jeże1i Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności BHP, wadliwy albo w sposób sprzeczny z wymogami, w tym z załącznikiem nr 1. do umowy, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i usunięcia nieprawidłowości wynikających                          z wykonania robot w sposób sprzeczny z umową i wyznaczy mu w tym celu 7 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie błędów i dalsze wykonanie przedmiotu umowy stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z §11 ust. 6 we wskazanym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn innych niż niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części umowy.

9. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 9. Osoby upoważnione do kontaktów między stronami

1.  Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy będzie.........................................., tel..............................

2. Na kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Wykonawca wyznacza:

……………………………………….

3.  W razie nieobecności osoby, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego wyznaczenia zastępcy o kwalifikacjach równoważnych, zorientowanego 
w dotychczasowych działaniach i do powiadomienia w formie pisemnej o tym fakcie Zamawiającego.

4. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku
 z wykonaniem niniejszej umowy oraz nadzoru nad jej rea1izacją Zamawiający upoważnia:. ..........................................................,

5. Zamawiający wyznacza do bieżących kontaktów związanych z rea1izacją umowy:

- ……………………………………………tel................................. ...

oraz

- Inspektora nadzoru inwestorskiego, p. ……………………………  …tel...........

§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy wniósł skutecznie  na rzecz zamawiającego Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej w umowie zabezpieczeniem, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1, co stanowi kwotę …………..(słownie zł..........................................) wpłacone na konto Zamawiającego lub zdeponowane w formie gwarancji.

2. Kwota stanowiąca 70% wartości całości zabezpieczenia zostanie zwolniona po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym "Protokółem odbioru końcowego" w terminie do 30 dni liczonych od dnia odbioru robót. Pozostała kwota w wysokości 30% będzie stanowiła zabezpieczenie na1eżytego wykonania przedmiotu umowy z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

3. Zamawiający z zabezpieczenia należytego wykonania umowy może, bez zgody Wykonawcy, dochodzić wszelkich należności wynikających z umowy i przepisów prawa w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w pieniądzu zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 11. Warunki gwarancji i rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 6 lat .

- Bieg terminu gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego na podstawie podpisanego przez Strony "Protokołu odbioru końcowego".

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających 
z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

- Strony przedłużą ochronę z tytułu rękojmi za wady określone w Dziale II tytułu XI księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego do 60 miesięcy od dnia podpisania "Protokółu odbioru końcowego".

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeże1i zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

- W przypadku wystąpienia wady, usterki i zgłoszenia jej przez Zamawiającego 
w formie e-mai1a lub faksu, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego ich usunięcia w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze i 4 doby w dni wolne i święta. Potwierdzenie zgłoszenia na piśmie (w przypadku faksu), Wykonawca otrzyma po przybyciu na miejsce awarii. Termin usunięcia wad lub usterek               w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.   Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku płatności za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w § 10.

- W terminie 30 dni przed upływem terminu rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przeglądu prac objętych umową i usunięciu ujawnionych wad 
i usterek w okresie trwania rękojmi. Strony spiszą protokół z przeprowadzonego przeglądu prac.

- Odbiór bez zastrzeżeń stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Stwierdzenie obniżonej jakości robót jest podstawą do zastosowania procedur opisanych w § 6 ust.9 ,

- W terminie 30 dni przed upływem terminu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przeglądu prac objętych umową, usunięciu ujawnionych wad 
i usterek w okresie trwania gwarancji. Strony spiszą protokół z przeprowadzonego przeglądu prac.

§ 12. Postanowienia końcowe

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przedmiotu umowy i wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy oraz terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek konieczności przerwania prac lub ograniczenia ich zakresu w przypadku Siły wyższej, o której mowa w § 2 ust.9.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robot, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone o wartość robót zaniechanych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku 
z rea1izacją niniejszej umowy, w tym za szkody wobec osób trzecich, i jest zobowiązany do naprawienia tych szkód.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszej, umowie znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający: 						Wykonawca:

Załączniki:

Załącznik nr 1: Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2: Wykaz pracowników GW

Załącznik nr 3; Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 4; Wzór "Protokołu odbioru zadania”

Załącznik nr 5: Oświadczenie podwykonawcy

Załącznik Nr 6: Wzór „Protokołu odbioru końcowego”

Załącznik nr 2 do Umowy

WYKAZ PRACOWNIKÓW GENERALNEGO WYKONAWCY

ZATRUDNIONYCH PRZY REALIZACJI UMOWY
KWALIFIKACJE

| Stanowisko/ Nazwisko | Wykształcenie | Posiadane uprawnienia budowlane Nr rodzaj |
| --- | --- | --- |
| Kierownik budowy ………….. |  | ……….. |
| Kierownik robót budowlanych ………… |  | ……….. |
| ……………….. ………………. |  | ……….. |
| ……………….. ………………. |  | ……….. |
| …………………. ……………… |  | ……….. |

Podpis …………………………………………………….. Data: ……….

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do Wzór Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

| Rodzaj robót | Wartość netto | Wartość brutto | Data rozpoczęcia robót | Data zakończenia robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE 1: REMONT ELEWACJI BUDYNKU PAŁACU |  |  |  |  |
| Naprawa odspojonego tynku |  |  |  |  |
| Naprawa pęknięć i rys tynku |  |  |  |  |
| Naprawa gzymsu, detali architektonicznych |  |  |  |  |
| Malowanie elewacji |  |  |  |  |
| Naprawa obróbek blacharskich, orynnowanie |  |  |  |  |
| Remont elementów ślusarskich |  |  |  |  |
| Wymiana stolarki okiennej, naprawa drzwi |  |  |  |  |
| Naprawa posadzek zewnętrznych |  |  |  |  |
| Izolacje |  |  |  |  |
| Rusztowania i roboty towarzyszące |  |  |  |  |
|  | Ogółem wartość netto | Ogółem wartość brutto |  |  |
| ZADANIE 2: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SPICHLERZA |  |  |  |  |
| wymiana pokrycia dachu, |  |  |  |  |
| montaż obróbek blacharskich |  |  |  |  |
| prace towarzyszące: oczyszczenie i przemalowanie kominów farbą silikatową |  |  |  |  |
|  | Ogółem wartość netto | Ogółem wartość brutto |  |  |
| ZADANIE 3: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH – „OGRÓD” |  |  |  |  |
| Plac Zabaw |  |  |  |  |
| Boisko |  |  |  |  |
| Drogi i chodniki |  |  |  |  |
| Ogrodzenie |  |  |  |  |
| Łuk triumfalny |  |  |  |  |
| Naprawa mostku |  |  |  |  |
|  | Ogółem wartość netto | Ogółem wartość brutto |  |  |
| ZADANIE 4:ZAKUP I MONTAZ INSTALACJI SOLARNEJ |  |  |  |  |
| Instalacja Solarna |  |  |  |  |
| Roboty montażowe |  |  |  |  |
|  | Ogółem wartość netto | Ogółem wartość brutto |  |  |

Podpis ……………………………………………………….. Data: ……….

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU  ZADANIA…..

sporządzony dniu................... 201.. roku

1) Zamawiający:		.......................................................

2) Wykonawca:		.......................................................

Umowa (nr, z dnia):	.......................................................

Przedmiot umowy:	.......................................................

Komisja w składzie:

Przedstawiciel Zamawiającego	.........................................................................

Przedstawiciel Zamawiającego	........................................................................

Przedstawiciel Wykonawcy	........................................................................

Przedstawiciel Wykonawcy	........................................................................

Roboty były wykonywane przez następujących Podwykonawców**:

| Lp. | Nazwa wykonawcy/podwykonawcy | Realizowana robota budowlana | Uwagi | Jakość wykonanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Po zapoznaniu się ze stanem wykonanych robót wg umowy nr .........................., z dnia .................................dotyczącej zadnia ……………………………………………………………..

w czasie od dnia .................................... do dnia  ............................................  Komisja stwierdziła, że roboty objęte Umową zostały/nie zostały* wykonane zgodnie z dostarczoną

Dokumentacją projektową i poniższymi ustaleniami w terminie przewidzianym w Umowie.

Stwierdzone usterki i niedoróbki  zostały spisane oddzielnie i stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Termin usunięcia usterek - do dnia.................................................................................

** o ile dotyczy

W związku z powyższym Komisja postanowiła uznać roboty za odebrane/nieodebrane

i przekazać obiekt do użytkowania.

Protokół zostaje podpisany bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami*

Uwagi: .............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Za Zamawiającego	 ................................................

Za Zamawiającego 	.................................................

Za Wykonawcę	.................................................

Za Wykonawcę	.................................................

Załącznik Nr 5 do Umowy

Miejscowość ................................... Data......................................

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oświadczamy, że Wykonawca (Nazwa Wykonawcy) ............................................................... ..................................................................................

dokonał płatności  należności  wynikających z podpisanych  umów i  wystawionych  faktur za wszelkie  roboty   budowlane  wykonane w ramach zadania .................................................................................................................................................

Wszystkie roboty przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami własnymi.

..........................................................

Podpis  i pieczątka osoby/ osób  uprawnionych
 	do występowania w imieniu Podwykonawcy

Załącznik nr 6 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU  KOŃCOWEGO

sporządzony dniu................... 201.. roku

1) Zamawiający:		.......................................................

2) Wykonawca:		.......................................................

Umowa (nr, z dnia):	.......................................................

Przedmiot umowy:	................................................................................................

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Komisja w składzie:

Przedstawiciel Zamawiającego	.........................................................................

Przedstawiciel Zamawiającego	........................................................................

Przedstawiciel Wykonawcy	........................................................................

Przedstawiciel Wykonawcy	........................................................................

Roboty były wykonywane przez następujących Podwykonawców*:

| Lp. | Nazwa wykonawcy/podwykonawcy | Realizowana robota budowlana | Uwagi | Jakość wykonanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Po zapoznaniu się ze stanem wykonanych robót wg umowy nr .........................., z dnia .................................dotyczącej zadania 1,2,3 i 4 w czasie od dnia .................................... do dnia  ............................................  Komisja stwierdziła, że roboty objęte Umową zostały/nie zostały* wykonane zgodnie z dostarczoną

Dokumentacją projektową i poniższymi ustaleniami w terminie przewidzianym w Umowie.

Stwierdzone usterki i niedoróbki  zostały spisane oddzielnie i stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Termin usunięcia usterek - do dnia.................................................................................

* o ile dotyczy

W związku z powyższym Komisja postanowiła uznać roboty za odebrane/nieodebrane

i przekazać obiekt do użytkowania.

Protokół zostaje podpisany bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami*

Uwagi: .............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Za Zamawiającego	 ................................................

Za Zamawiającego 	.................................................

Za Wykonawcę	.................................................

Za Wykonawcę	.................................................

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Folwark 20

Gościeradów

Tel.: 15 838 11 47

Fax: 15 838 11 04

e-mail: dpsg@wp.pl
www.dpsgoscieradow.pl

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Folwark 20

Gościeradów

Tel.: 15 838 11 47

Fax: 15 838 11 04

e-mail: dpsg@wp.pl
www.dpsgoscieradow.pl