Aleksandrów Kujawski dn. 08.03.2022 r.

Protokół nr 43/22 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 08.03.2022 r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził quorum.

Ad.2

Na protokolanta jednogłośnie (4 głosy za) wyznaczono Pana Cezarego Łęgę.

Ad.3

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu odczytał proponowany porządek obrad (załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (4 głosy  za).

Ad.4

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego informacji z otwarcia ofert złożonych na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”.

Pani Iwona Żbikowska – Kierownik Biura ZGZK – Na postępowanie przetargowe wadium wpłaciły dwie firmy. Tylko jedna firma złożyła ofertę (załącznik nr 3). Przetarg podzielony był na 5 etapów. Niestety złożona oferta znacząco przewyższa środki zabezpieczone                         w budżecie ZGZK. W gminie Aleksandrów Kujawski brakuje 3 583 381,21 zł, w gminie Koneck 2 113 641,22 zł, a w gminie Zakrzewo 33 627,96 zł.

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK – Omówił możliwość realizacji zadania budowy ścieżek rowerowych tj. zwiększenie środków w budżetach gmin, zwiększenie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, albo szukanie innych rozwiązań technologicznych np. nawierzchnia betonowa.

Pani Iwona Żbikowska – Kierownik Biura ZGZK – Rozmawiałam z koordynatorem z Urzędu Marszałkowskiego. Jest sceptyczny co do zmiany wskaźników ścieżki rowerowej                             tj. długości. Potrzebne jest przeprowadzenie 2 postępowania przetargowego w celu możliwości zajęcia stanowiska    w rozmowie z Urzędem Marszałkowskim.

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK – Polecił przygotować pismo do gmin z informacją o złożonych ofertach.

Pan Artur Nenczak – Członek Zarządu ZGZK – Gmina Zakrzewo jest gotowa budować ścieżkę rowerową według kwoty uzyskanej w przetargu.

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK – Musimy brać pod uwagę, że może dojść do sytuacji gdzie inne gminy nie będą budować ścieżki rowerowej, bo będzie za drogo. Istnieje ryzyko nie otrzymania wtedy dofinansowania i gmina Zakrzewo pobuduje ścieżkę rowerową w całości z własnych środków.

Pani Iwona Żbikowska – Kierownik Biura ZGZK – Długość ścieżki rowerowej wynosi ponad 11 km.

Ad.5

Sprawy różne.

Pan Marcin Brzdęk – Przewodniczący Rady Nadzorczej P.U.P. EKOSKŁAD – Został uzupełniony skład Rady Nadzorczej P.U.P. EKOSKŁAD o pana Wiesława Woźniaka. Rada ukonstytuowała się w nowym składzie. W nowym składzie podjęto decyzję o odwołaniu dotychczasowego Prezesa Spółki. Przyczyną takiej decyzji było m.in.: zarzut zaniedbań                 dot. funkcjonowania Spółki, zarzut utraty zaufania do działań Prezesa, brak porozumienia                      z mieszkańcami, nieprawidłowości wskazywane przez Urząd Marszałkowski, kwestia zarzutów kierowanych do pracownika Spółki. W przeddzień otrzymania wypowiedzenia Prezes zdążył odwołać prokurę i zmienić warunki zatrudnienia pracownika, oraz przyznał 15% od wynagrodzenia wszystkim pracownikom. Ta płatność została zrealizowana w trybie pilnym, a są faktury za ponad 150 tys. zł z terminem płatności 7 marca 2022r. Leżą one niepodpisane i nieopłacone. Cały czas do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia odprawy Prezesa.

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK – Kierowane zarzuty są bardzo duże. Prosiłbym o wgląd w dokumenty w tym zakresie.

Pan Marcin Brzdęk – Przewodniczący Rady Nadzorczej P.U.P. EKOSKŁAD – Bardzo ważna jest dzisiaj kwestia funkcjonowania składowiska. Przepisy pozwalają na rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej. Zgodnie z uchwała Rady Nadzorczej zostałem desygnowany na funkcję prezesa. Nie ukrywam, że dobrze by było powołać szybko nowego prezesa.

Zarząd ZGZK polecił przeprowadzenie wyboru nowego prezesa Spółki EKOSKŁAD w trybie konkursu.

Ad.6

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK – podziękował Członkom Zarządu     i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Cezary Łęga

Protokołował:                                                                  Przewodniczył: